| TPS_LongTermProject |  | 작성자 | 2015182017 신재욱 2015182015 손준혁 | 팀명 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 주차 | 7-8주차 | 기간 | 2022.04.12~2022.04.26 | 지도교수 | 정 내 훈(서명) |
| 이번주 한일 | - 손준혁: - 가 클라이언트에서 기본동작 확인 - 기존 프로젝트 클라이언트에 네트워크 관리 모듈 붙이고 수정 - 클라이언트 scene 구분해서 해당 scene에서 작업 - InputManager를 상속받는 NetInputManager을 작성하여 플레이어의 input을 받아 서버의 관리를 받도록 변경 - 최종 결과 – 입장, 퇴장, 이동 및 회전 등이 가능하게 되었음 위는 실행 화면 문제였던 것들: - 두번째 플레이어부터 입장시에 기존에 있던 플레이어가 들어오지 않았는데 한번에 여러 FD_READ가 불릴 때 한번에 다 받는 줄 모르고 있어서 확인하고 수정 - 비동기 소켓 연결할 때 10035 error가 뜨는 것이 정상인데 생각 못하고 에러처리해서 연결 시도하자마자 disconnect 됐던 문제 해결 - Input을 keyBuffer로 하고 있는데 클라에 바로 반영되고 있어서 NetKeyBuffer을 한단계 중간에 두고 처리된 결과를 사용하게 했었지만 현재는 직업 이동을 줘서 상관없어짐 - 이동 처리 애니메이션을 방해하지 않고 기존 이동을 활용하면서 통신을 하기위한 방법에 어려움이 있었고 현재는 간단한 방법으로 봉합함 나중에 좀 더 좋은 방향으로 고쳤으면 생각함 |  |  |  |  |

| 문제점 정리 | - 통신을 거쳐 강제적으로 이동하면서 이전보다 애니메이션의 자연스러움이 떨어짐 | 해결 방안 | - update에서 이동과 애니메이션이 ElapsedTime으로 동기화 되던 것이 사라져서 생긴 문제 해결방안 고민중 |
| --- | --- | --- | --- |
| 다음 주차 | 9-10주차 | 다음 기간 | 2022.04.26~2022.05.9 |
| 다음주 할 일 | 1.중간 발표 (5월 9일) 준비 2.총 발사 추가 3.서버에 지형정보 추가 4.충돌체크 추가 |  |  |
| 지도교수 Comment |  |  |  |